|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. PRIEŠPROJEKTINIS ETAPAS** | **2. TECHNINIO PROJEKTO ETAPAS** | **3. RANGOVO PARINKIMO ETAPAS** |
| * Esamos dokumentacijos, brėžinių analizė, objekto apžiūra vietoje (vaizdo medžiaga)
* Varžų / apšviestumo matavimai
* Projektavimo sąlygų išėmimas
* Optimalaus techninio / ekonominio sprendimo ir procedūrinio kelio suradimas, alternatyvų analizė
* Išankstiniai derinimai, sutikimai
* Projektavimo užduoties parengimas
* Projekto planas (procesas, kainos, terminai, esminės rizikos)
* Jungtinės veiklos sutarčių kvartalų elektrifikavimui organizavimas
* Užsakovo konsultavimas
* Kitų projekto dalių sukoordinavimas
 |  | * AB LESTO elektros įvado sprendiniai (atskiru projektu, pagal LESTO sąlygas)
* AB LESTO tinklų perkėlimo / apsaugojimo sprendiniai (atskiru projektu, pagal LESTO sąlygas)
* Įvadinių (nuo AB LESTO apskaitos), sklypo sutvarkymo ir magistralinių elektros įrenginių sprendiniai
* Technologinių (stacionarių) elektros imtuvų sprendiniai
* Kilnojamų imtuvų ir kištukinių lizdų sprendiniai
* Vidaus apšvietimo sprendiniai
* Teritorijos apšvietimo sprendiniai
* Įžeminimo ir potencialų išlyginimo sprendiniai
* Žaibosaugos sprendiniai
* Saulės elektrinių sprendiniai
* Derybos dėl servitutų gavimo
* Derinimų ir sutikimų gavimas
* Kitų projekto dalių sukoordinavimas
 |  | * Darbų sąmatos SISTELOS programa, konkursinė medžiaga Rangovų parinkimui (Užsakovams) arba pasiūlymų pateikimui (Rangovams)
* Rangovų pasiūlymų surinkimas, pasiūlymų techninė-ekoniminė analizė
* Užsakovo konsultavimas
* Kitų projekto dalių sukoordinavimas
 |  |
| **4. STATYBOS DARBŲ ETAPAS** | **5. STATYBOS UŽBAIGIMO ETAPAS** | **6. EKSPLOATAVIMO ETAPAS** |  |
| * Darbo projektas DP (darbiniai brėžiniai statybos pradžiai ir statybos eigoje). Komplektacija atsižvelgiant į TP stadijos sprendinius
* Projekto vykdymo priežiūra PVP (rangovo/tiekėjo tiekiamos įrangos analizė, darbų atitikimo projekto reikalavimams kontrolė)
* Techninio projekto pakeitimai, naujos TP laidos
* Užsakovo ir Rangovo konsultavimas
 |  | * Montavimo darbų išpildomoji dokumentacija
* Varžų matavimai
* Apšviestumo matavimai
* Objekto pridavimo Valstybinei energetikos inspekcijai organizavimas
* Užsakovo konsultavimas
* Kitų projekto dalių sukoordinavimas
 |  | * Periodiniai varžų matavimai
* Elektros ūkio priežiūros organizavimas (instrukcijos, atestavimas, bandymai, gedimų diagnostika ir kt.)
* Naudingiausio elektros tiekėjo įmonei parinkimas (centralizuotai pirkti pigiau)
 |  |

Detalus UAB “Litpower” paslaugų sąrašas visuose statinio gyvavimo etapuose