|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. PRIEŠPROJEKTINIS ETAPAS** | | **2. TECHNINIO PROJEKTO ETAPAS** | | **3. RANGOVO PARINKIMO ETAPAS** | |
| * Esamos dokumentacijos, brėžinių analizė, objekto apžiūra vietoje (vaizdo medžiaga) * Varžų / apšviestumo matavimai * Projektavimo sąlygų išėmimas * Optimalaus techninio / ekonominio sprendimo ir procedūrinio kelio suradimas, alternatyvų analizė * Išankstiniai derinimai, sutikimai * Projektavimo užduoties parengimas * Projekto planas (procesas, kainos, terminai, esminės rizikos) * Jungtinės veiklos sutarčių kvartalų elektrifikavimui organizavimas * Užsakovo konsultavimas * Kitų projekto dalių sukoordinavimas |  | * AB LESTO elektros įvado sprendiniai (atskiru projektu, pagal LESTO sąlygas) * AB LESTO tinklų perkėlimo / apsaugojimo sprendiniai (atskiru projektu, pagal LESTO sąlygas) * Įvadinių (nuo AB LESTO apskaitos), sklypo sutvarkymo ir magistralinių elektros įrenginių sprendiniai * Technologinių (stacionarių) elektros imtuvų sprendiniai * Kilnojamų imtuvų ir kištukinių lizdų sprendiniai * Vidaus apšvietimo sprendiniai * Teritorijos apšvietimo sprendiniai * Įžeminimo ir potencialų išlyginimo sprendiniai * Žaibosaugos sprendiniai * Saulės elektrinių sprendiniai * Derybos dėl servitutų gavimo * Derinimų ir sutikimų gavimas * Kitų projekto dalių sukoordinavimas |  | * Darbų sąmatos SISTELOS programa, konkursinė medžiaga Rangovų parinkimui (Užsakovams) arba pasiūlymų pateikimui (Rangovams) * Rangovų pasiūlymų surinkimas, pasiūlymų techninė-ekoniminė analizė * Užsakovo konsultavimas * Kitų projekto dalių sukoordinavimas |  |
| **4. STATYBOS DARBŲ ETAPAS** | | **5. STATYBOS UŽBAIGIMO ETAPAS** | | **6. EKSPLOATAVIMO ETAPAS** |  |
| * Darbo projektas DP (darbiniai brėžiniai statybos pradžiai ir statybos eigoje). Komplektacija atsižvelgiant į TP stadijos sprendinius * Projekto vykdymo priežiūra PVP (rangovo/tiekėjo tiekiamos įrangos analizė, darbų atitikimo projekto reikalavimams kontrolė) * Techninio projekto pakeitimai, naujos TP laidos * Užsakovo ir Rangovo konsultavimas |  | * Montavimo darbų išpildomoji dokumentacija * Varžų matavimai * Apšviestumo matavimai * Objekto pridavimo Valstybinei energetikos inspekcijai organizavimas * Užsakovo konsultavimas * Kitų projekto dalių sukoordinavimas |  | * Periodiniai varžų matavimai * Elektros ūkio priežiūros organizavimas (instrukcijos, atestavimas, bandymai, gedimų diagnostika ir kt.) * Naudingiausio elektros tiekėjo įmonei parinkimas (centralizuotai pirkti pigiau) |  |

Detalus UAB “Litpower” paslaugų sąrašas visuose statinio gyvavimo etapuose